附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市生态环境局网络安全等级保护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市生态环境信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.5 | 57.5 |  | 56.89 |  | 10 |  | 98.94% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.5 | 57.5 |  | 56.89 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实等级保护建设，进一步加强网络安全防护和监测能力，结合淮北市生态环境局网络安全防护现状，开展网络安全加固和等级保护测评相关工作。 |  |  |  |  |  | 对于重点污染源监控系统和基础网络通信系统两个系统进行二级等级保护测评，项目包括系统测评、安全产品采购、安全加固整改等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重点污染源监控系统和基础网络通信系统两个系统进行二级等级保护测评 |  |  | 完成测评并出具测评报告 | 完成 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 以系统等级保护建设为基础，以让相关信息系统达到更高安全防护能力 |  |  | 建立健全全网络安全防控管理服务体系 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 提供实时的网络安全防护 |  |  | 提供实时的网络安全防护 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目支持额度 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网络安全防护能力 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障生态环境系统业务网络安全 |  |  | 保障生态环境系统业务网络安全 | 完成指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障网络安全，为智慧环保打基础 |  |  | 保障网络安全 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 |  |  | ≥90 | 95 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |